|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, se pudo avanzar en la mayoría de las actividades según los tiempos definidos, aunque algunas tareas se extendieron más de lo planificado. Lo que facilitó el desarrollo fue tener una estructura clara del proyecto, especialmente en lo relacionado con análisis, base de datos y las funcionalidades principales de la aplicación. Lo que dificultó un poco el progreso fueron ciertos ajustes técnicos, como integración de servicios externos y pruebas de seguridad, que requirieron más tiempo de investigación y validación. Aun así, el avance global se mantiene dentro de lo esperado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando surgieron dificultades técnicas, prioricé revisar documentación oficial, buscar ejemplos prácticos, consultar a todas las IA’s posibles y realizar pruebas pequeñas antes de implementar cambios definitivos, sobre todo con las autorizaciones y permisos en la base de datos. También organicé el trabajo en tareas más específicas para evitar estancarme y poder avanzar de manera progresiva. Para las próximas etapas, planeo anticipar posibles problemas asignando tiempos de contingencia y revisando con mayor detalle las dependencias entre actividades para no estar cortos de tiempo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, porque he logrado cumplir con la mayor parte de lo planificado y he desarrollado componentes que en un principio no sabía si iban a funcionar, como el backend y la estructura de datos. Destaco mi capacidad de aprendizaje y adaptación frente a herramientas nuevas. Para mejorar, podría organizar mejor los tiempos, documentar de manera más constante y avanzar con mayor regularidad en lugar de concentrar tareas en ciertos momentos, ya que hubo momentos en que me cegué en realizar ciertas tareas de una sola forma, atascándome y poniendo en riesgo los tiempos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud tiene relación con asegurar que la solución final cumpla con todos los criterios de calidad y usabilidad con los cuales nos evalúan. Me gustaría consultar si los avances actuales van bien encaminados respecto a los estándares que se esperan para la fase final y si sería necesario fortalecer algún aspecto técnico o funcional antes de cerrar el proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Desde mi perspectiva, la distribución actual de actividades ha funcionado bien, aunque siempre es posible realizar pequeños ajustes para equilibrar cargas. No considero necesaria una redistribución mayor, pero sí podría ser útil asignar pequeñas tareas específicas para reforzar áreas que aún requieren pulido, como pruebas finales, documentación o ajustes visuales menores en la plataforma.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo lo evalúo de manera positiva. Hemos mantenido buena comunicación, cada integrante ha cumplido sus responsabilidades y el ambiente de trabajo ha sido respetuoso y colaborativo. Destaco la disposición del equipo para apoyar cuando alguien tiene dificultades o alguien se debía ausentar a una reunión, ya sea por problemas personales u algún otro motivo, y la capacidad de acordar decisiones técnicas de manera ordenada. Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer la coordinación en las actividades, asegurando que todos actualicemos el estado de nuestras tareas con mayor frecuencia para mantener una visión más alineada del progreso general.