| Información General del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID Proyecto | 001 | Fecha: 06-10-2025 |
| Nombre Proyecto | PetCare |  |
| Director de Proyecto: | Alessandra Arriagada |  |
| Preparado por: | Christopher Pineda |  |

Descripción del Proyecto

Objetivos estratégicos

Entregar una solución digital que mejore el cuidado y la trazabilidad de las mascotas referente a la tenencia responsable de estas.

Objetivos (general, específicos)

General Desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios gestionar y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la tenencia responsable de sus mascotas en un período de 3 meses y 1 semana. Específicos - Lograr que al menos el 50% de los usuarios registren la información personal, clínica y de hábitos de sus mascotas en los primeros 6 meses de uso de la plataforma. - Conseguir que el 80% de los usuarios activos programe y cumpla rutinas con alertas inteligentes (alimentación, paseos, vacunas, medicación) en un periodo de 6 meses, desde la implementación. - Asegurar que el 70% de los usuarios utilicen el repositorio digital para subir y consultar documentos clínicos y legales en los primeros 6 meses de uso, desde la implementación. - Garantizar que el 75% de los usuarios consulte al menos un reporte mensual sobre indicadores de bienestar (peso, actividad, gastos, rutinas), con generación automática de resúmenes cada 30 días. - Lograr que al menos el 60% de los usuarios utilice la función de comparativas de gastos durante los primeros 6 meses. - Entregar al menos 3 tipos de informes anuales mediante inteligencia de negocios, dirigidos a actores externos (municipios, ONGs, aseguradoras o comercios).

| Alcance del Proyecto |  |
| --- | --- |
| * Entregables |  |
| 1. | Acta de Constitución: El documento oficial que da inicio al proyecto. Define el alcance inicial, nombra al director del proyecto y le otorga autoridad. |
| 2. | Planilla de Requerimientos: Recopila los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de agendamiento, asegurando que todas las necesidades del cliente estén documentadas. |
| 3. | Plan de gestión del cronograma: Detalla cómo se planificarán las actividades, se estimarán sus duraciones, se desarrollará el cronograma y se controlará el avance del proyecto en el tiempo. |
| 4. | Plan de gestión de la calidad: Define los estándares de calidad que se aplicarán al proyecto y cómo se asegurará de que el producto final cumpla con esos estándares. |
| 5. | Plan de gestión de riesgos: Identifica los posibles riesgos que podrían afectar el proyecto, evalúa su probabilidad e impacto, y define estrategias para mitigarlos o responder a ellos si ocurren. |
| 6. | Informe de cierre: Resume los resultados del proyecto, incluyendo el cumplimiento de los objetivos, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para futuros proyectos. El acta de cierre formaliza la finalización del proyecto. |
| 7. | Mockups: Son representaciones visuales de la interfaz de usuario del sistema. Muestran cómo se verá y cómo interactuarán los usuarios con la aplicación, pero sin funcionalidad real. Sirven para comunicar el diseño y obtener retroalimentación temprana de los usuarios y stakeholders. |
| 8. | Desarrollo del Frontend: Es la parte del sistema que interactúa directamente con el usuario. Incluye el diseño visual, la estructura de la página, los elementos interactivos y la lógica que maneja la interacción del usuario con la aplicación. |
| 9. | Desarrollo del Backend: Es la parte del sistema que se ejecuta en el servidor y maneja la lógica de negocio, el acceso a la base de datos, la autenticación de usuarios y otras funciones esenciales. |
| 10. | Plan de pruebas unitarias: Documento que detalla cómo se realizarán las pruebas unitarias para verificar que cada componente del sistema funciona correctamente de manera aislada. |
| 11. | Diccionario de datos: Explicaciones del contenido de las tablas de la base de datos.. |
| 12. | Manual de usuario: Guía que explica cómo utilizar el sistema de manera efectiva. Incluye instrucciones paso a paso, capturas de pantalla y explicaciones claras de las funciones y características del sistema. |
| 13. | Plataforma PetCare: El sistema en sí mismo, que incluye la interfaz de usuario, la gestión de mascotas, recordatorios y alertas, incluyendo detalles médicos y el apartado de análisis. |
| 14. | Especificación de software: Documento técnico que describe en detalle las características y funcionalidades del software a desarrollar. |
| 15. | Diagrama de clases: Modelo visual que muestra las clases y sus relaciones en el sistema, útil para el diseño orientado a objetos. |
| 16. | Enunciado del Alcance: Documento que establece qué entregables se incluyen en el proyecto y qué elementos están excluidos, proporcionando una visión clara del trabajo. |
| 17. | Cronograma: Diagrama o calendario que muestra las fechas previstas para la realización de cada tarea del proyecto. |
| 18. | Base de datos: La estructura de datos donde se almacenará la información del sistema, como los datos de los usuarios, las alertas programadas, los recursos disponibles, etc. |
| HITOS |  |
| - Hitos de proyecto Creación del Acta y Alcance. Cierre de Requerimientos. Validación (Supabase + RLS). Primera entrega y pruebas básicas. Deploy inicial + documentación. Cierre y lecciones aprendidas. - Hitos de producto Sprint 1: Usuarios y mascotas + seguridad/RLS + Storage. Sprint 2: Bitácora clínica básica + Rutinas (creación/lista) + alertas mínimas. Sprint 3: Gastos y métricas + mejoras de rutinas/alertas programadas. Sprint 4: Panel de análisis descriptivo (tendencias y comparativas). |  |
| Qué no incluirá este proyecto |  |
| - Sin funciones de diagnóstico ni recomendaciones médicas. La plataforma no reemplaza criterio profesional veterinario ni sugiere tratamientos. - Sin integración con dispositivos inteligentes. No se integra con collares GPS, comederos automáticos u otros IoT en este alcance. - Sin procesamiento avanzado con inteligencia artificial. No incluye modelos predictivos, clasificación automática ni asistentes de IA. - Sin desarrollo de app móvil nativa. El entregable es web responsive; no contempla Android/iOS nativos en esta fase. - Sin gestión financiera avanzada. No se implementan pagos electrónicos, pasarelas ni integraciones bancarias (el módulo de gastos es de registro y análisis interno). |  |
| Supuestos (con relación al alcance) |  |
| Supuestos del Proyecto - Usuarios cuentan con correo electrónico válido para verificación. - El plan de Supabase disponible es suficiente para el volumen del MVP. - El equipo dispone de entorno de desarrollo y permisos necesarios. - Existe disposición de feedback de usuarios para validar mockups/MVP. - La encapsulación de PII vía vista/RPC es suficiente para el QR público. |  |
| Restricciones |  |
| Restricciones del Proyecto - Tiempo: calendario académico; la entrega del MVP se limita a esta fase. - Presupuesto: uso de servicios gestionados (Supabase) sin costos adicionales significativos. - Tecnología: dependencia de Supabase (auth/DB/Storage) y políticas RLS. - Datos: uso de datos de prueba; no se cargará información sensible real en esta fase. |  |